模型训练与工程实施方案

# 多商品销量预测模型训练、评估与部署实施方案

作为 Agent 可调用 forecast_sales 工具的模型底座

|  | 适用于：多 SKU、多仓库/门店的企业级销量预测与 Agent 工具集成 |
| --- | --- |

| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-08-16 |
| 文档状态 | 可用于方案评审与实施拆解 |
| 保密级别 | 内部使用 |

本文件给出可直接转化为需求、任务与验收项的详细设计。

# 文档说明

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 给出从数据治理、样本构造、全局模型训练、滚动回测到部署监控的完整实施方案，并定义稳定的预测服务输出。 |
| 适用范围 | SKU×仓库/门店×日粒度的多商品销量预测；支持累计需求、每日需求、概率分位数和有限范围的结构化情景预测。 |
| 不包含 | 不直接计算最终采购量，不自动创建采购订单，不替代库存与补货规则引擎，不将 LLM 作为核心数值预测器。 |
| 主要读者 | 数据科学、数据工程、MLOps、后端服务、供应链业务、测试与项目管理人员。 |
| 关键依赖 | 历史销售、库存与缺货、商品主数据、价格促销、日历、地点主数据；统一业务日期和商品/地点标准 ID。 |

|  | 阅读约定：文档中的阈值、服务等级和性能指标均作为首版建议目标，项目实施时应根据数据基线、业务成本和系统容量复核后固化。 |
| --- | --- |

# 目录

| 1 | 执行摘要与关键决策 |
| --- | --- |
| 2 | 建设目标、范围与成功标准 |
| 3 | 预测问题定义与输出口径 |
| 4 | 数据源、数据模型与数据治理 |
| 5 | 样本构造与特征工程 |
| 6 | 模型路线、训练策略与模型路由 |
| 7 | 时间序列回测与评估体系 |
| 8 | 预测输出、置信度与风险标记 |
| 9 | 模型服务、批量预测与实时情景推理 |
| 10 | MLOps、监控、再训练与回滚 |
| 11 | 实施计划、角色分工与交付物 |
| 12 | 测试、验收标准与风险控制 |
| 13 | 附录：字段字典、配置与接口示例 |

# 1. 执行摘要与关键决策

本方案建议训练一个面向多 SKU、多地点的全局销量预测模型，并将其部署为独立的 Forecast Service。Agent 系统通过 forecast_sales 工具调用该服务，模型只负责回答“未来可能产生多少需求”，不直接回答“最终应采购多少”。

首版优先采用 CatBoost 或 LightGBM 的全局分位数模型，按 SKU×地点×预测基准日构造样本，同时训练未来累计需求和每日需求。输出至少包含 P50、P80、P90、模型版本、数据截止时间、置信度与风险标记。

|  | 首版关键技术决策：以全局树模型建立强基线；使用滚动时间回测而非随机切分；将缺货销量视为可能被截断的需求；采购场景主要使用保护期累计需求分位数；普通查询优先读取每日批量预计算结果，促销与价格变更场景按需实时推理。 |
| --- | --- |

| 决策项 | 建议方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 建模范围 | 多商品、多地点的全局模型 | 共享跨商品规律，改善长尾 SKU 与有限历史数据场景 |
| 预测目标 | 累计需求 + 每日需求 | 累计需求适合补货保护期；每日需求适合趋势展示与风险解释 |
| 输出形式 | P50/P80/P90 分位数 | 采购与服务水平决策需要不确定性，而非单点均值 |
| 首版算法 | CatBoost/LightGBM 分位数模型 | 结构化特征友好、训练部署成本低、容易建立可解释基线 |
| 部署模式 | 批量预计算 + 实时情景推理 | 兼顾响应速度、结果稳定性与情景分析能力 |
| 系统边界 | 预测需求，不直接采购 | 保持职责清晰、可审计，避免 LLM 或模型绕过业务规则 |

# 2. 建设目标、范围与成功标准

## 2.1 业务目标

为 Agent 提供统一、稳定、可复用的未来销量预测能力，覆盖单 SKU、批量 SKU、单地点与多地点场景。

提升核心 SKU 的预测准确性与需求分位数校准水平，降低系统性低估造成的缺货风险。

支持新品、间歇性需求、促销敏感商品等差异化模型路由，并保持统一工具接口。

形成可回溯的 forecast_id、模型版本、特征截止时间与预测日志，使每次 Agent 回答可审计。

通过离线库存仿真验证模型对缺货率、库存周转和资金占用的实际影响，而不仅看统计误差。

## 2.2 功能范围

| 能力 | 首版支持 | 后续增强 |
| --- | --- | --- |
| 预测粒度 | SKU×仓库/门店×日 | SKU×渠道、区域层级和组合层级一致性 |
| 预测周期 | 7、14、21、30 天及业务保护期 | 60/90 天中长期预测与多频率预测 |
| 输出 | 累计 P50/P80/P90；可选每日预测 | 完整概率分布、事件概率与解释增强 |
| 场景 | 基准场景、计划价格与已知促销 | 因果促销 uplift、竞品与广告场景 |
| 商品类型 | 成熟商品、部分长尾商品 | 新品冷启动、退市、替代和蚕食建模 |
| 推理模式 | 每日批量 + 单次实时情景 | 大规模异步批量与在线多情景优化 |

## 2.3 明确不包含的职责

不在预测模型内部使用当前库存直接压低需求预测；库存仅用于识别缺货截断、数据质量和下游补货计算。

不根据供应商 MOQ、整箱、预算、仓容等约束直接给出最终订单量；这些由补货计算工具处理。

不允许 LLM 根据历史文字描述自行生成预测数字；所有数值必须来自模型服务。

不承诺在缺少商品、地点、日期或必要特征时生成高置信度结果；必须返回明确错误或降级标记。

## 2.4 建议成功标准

| 类别 | 建议首版目标 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 覆盖率 | 核心在售 SKU×地点可预测覆盖率 ≥ 98% | 按业务有效组合统计成功结果与失败原因 |
| 相对准确性 | 加权 WAPE 相对季节朴素基线改善 ≥ 5% | 固定冻结测试窗口，按销售量或销售额加权 |
| 偏差 | 核心组合聚合 Bias 控制在 ±5% 内 | 按全局、品类、地点、ABC 分层检查 |
| P90 校准 | 实际需求落在 P90 以下的比例约 85%–93% | 滚动回测统计覆盖率与分组稳定性 |
| 可追溯性 | 100% 成功响应含 request_id、forecast_id、模型版本和 data_cutoff_time | 接口契约测试与日志抽查 |
| 稳定性 | 批量任务、在线服务和缓存均具备失败告警与回滚路径 | 故障注入、回滚演练与运行手册验收 |

|  | 门槛使用方式：以上数值是建议的首版验收目标，不应在缺少基线时机械承诺。项目启动后先计算季节朴素模型与当前人工方案的真实基线，再冻结最终门槛。 |
| --- | --- |

# 3. 预测问题定义与输出口径

## 3.1 预测键与业务日期

每条预测由以下键唯一确定：tenant_id、sku_id、location_id、as_of_date、horizon_days、scenario_id。as_of_date 表示模型可使用信息的截止业务日期；任何在该日期之后才产生或修订的数据不得进入特征。

forecast_key = (tenant_id, sku_id, location_id, as_of_date, horizon_days, scenario_id)

## 3.2 两类预测目标

每日需求用于展示未来曲线、识别峰值日期和支持库存逐日仿真；累计需求直接对应补货保护期，是采购建议工作流的主要输入。

Y(i,t,H) = Σ y(i,t+k), k = 1…H Y(i,t,H) 表示商品地点组合 i 在基准日 t 后未来 H 天累计真实需求。

| 目标 | 用途 | 建议模型实现 |
| --- | --- | --- |
| daily_forecast | 趋势展示、逐日库存仿真、事件解释 | 多步直接预测或每个 future offset 作为特征 |
| cumulative_forecast | 保护期需求、补货计算、批量风险排序 | 直接训练 H 天累计需求模型，horizon_days 作为输入 |

|  | 重要口径：不能把每日 P90 简单相加并声称等于累计 P90。日需求之间存在相关性，采购场景应优先使用直接训练的累计分位数结果。 |
| --- | --- |

## 3.3 全局模型定义

全局模型将多个 SKU、地点和日期的样本放在同一个训练集中，模型通过 SKU、品类、品牌、价格带、地点类型、历史特征和未来已知特征学习共性，同时保留商品差异。该模型可在同一版本下为大量商品提供预测。

| 方案 | 优点 | 局限 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每 SKU 一个模型 | 单品逻辑直观 | 样本少、维护量大、新品无模型 | 仅用于少数超高价值特殊 SKU |
| 单一全局模型 | 共享规律、覆盖广、易部署 | 极端差异商品可能被平均化 | 作为首版主模型 |
| 分群全局模型 | 兼顾共享与差异 | 需要稳定分群和路由 | 对间歇、新品、促销型商品逐步增加 |
| 混合专家 | 可动态选择模型 | 复杂度和监控成本高 | 数据规模和团队成熟后再引入 |

## 3.4 概率预测与分位数

模型至少输出 P50、P80、P90。P50 接近中位需求；P90 表示约 90% 的情况下真实需求不超过该值。下游补货工具根据服务水平和缺货/过量成本选择分位数，而不是由预测模型自行决定。

L(q, y, ŷ) = max(q·(y-ŷ), (q-1)·(y-ŷ)) 分位数损失（Pinball Loss）；q 分别取 0.5、0.8、0.9。

## 3.5 情景预测边界

| 情景类型 | 输入要求 | 可接受输出 | 风险控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| baseline | 未来计划价格、节假日、已确认活动 | 标准预测 | 默认场景 |
| promotion | 促销类型、折扣率、开始/结束日期 | 与基准场景对比 | 超过训练范围时返回 OOD 标记 |
| price_change | 目标价格或价格变化率 | 价格场景预测 | 必须存在足够历史价格波动 |
| custom | 结构化事件字段 | 受支持字段内的组合情景 | 禁止任意自然语言直接写入模型特征 |

# 4. 数据源、数据模型与数据治理

## 4.1 核心数据源

| 数据域 | 关键字段 | 主要用途 | 最低要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售事实 | date、sku_id、location_id、sales_qty、returns_qty、price | 目标、滞后和滚动特征 | 日级、可重算、区分退货 |
| 库存事实 | available、on_hand、reserved、stockout_flag | 缺货截断识别、数据质量 | 至少日末或小时级汇总 |
| 商品主数据 | 品类、品牌、规格、包装、生命周期、供应商 | 静态特征与冷启动 | 历史快照或有效期字段 |
| 价格促销 | 计划价格、折扣、活动类型、活动日期 | 未来已知特征和情景 | 区分计划值与实际值 |
| 地点主数据 | 仓库/门店、区域、渠道、等级、营业状态 | 地点差异特征 | 统一 location_id |
| 日历事件 | 星期、节假日、活动日、发薪日等 | 季节性与事件特征 | 可预先生成未来日期 |

## 4.2 推荐数据表

| 表名 | 主键/粒度 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| sales_daily | date + sku_id + location_id | gross_sales_qty、return_qty、net_sales_qty、sales_amount、price、promotion_id |
| inventory_daily | date + sku_id + location_id | on_hand、available、reserved、frozen、stockout_hours、opening/closing_stock |
| sku_master_scd | sku_id + valid_from | category、brand、spec、case_pack、shelf_life、lifecycle_status |
| location_master_scd | location_id + valid_from | location_type、region、channel、store_grade、business_status |
| promotion_calendar | promotion_id + sku/location + date range | planned_price、discount_rate、promotion_type、exposure_plan |
| calendar_daily | date | weekday、holiday、festival_distance、month、week_of_year |
| forecast_training_snapshot | snapshot_version | 各源表版本、抽取时间、数据截止日期、质量报告 |

## 4.3 业务口径与对账规则

统一销量口径：明确使用支付、出库、签收还是净销售；退货发生日与原销售日的处理必须固定。

统一时区与业务日：跨时区门店按业务所在地日历归集，模型服务返回时包含 timezone 或明确采用企业标准时区。

商品与地点必须使用内部标准 ID；名称、简称和条码映射由上游主数据服务完成。

对账必须覆盖销售总量、销售额、库存变化与采购入库，异常差异超过阈值时冻结训练快照。

主数据需要保留历史有效期，避免用当前品类或当前品牌属性回填过去样本造成信息漂移。

## 4.4 缺货与需求截断处理

销量是成交结果，不一定等于真实需求。当可售库存不足、商品不可见或门店停业时，观测销量可能只是需求下界。忽略这一点会让模型系统性低估高需求商品。

| 情况 | 识别规则示例 | 训练处理 |
| --- | --- | --- |
| 明确缺货 | available=0 或 stockout_hours 达到阈值 | 标记 demand_censored；不作为普通低销量样本 |
| 疑似售罄 | 销量接近开盘可售库存且闭店库存为 0 | 降低样本权重或估算 lost_sales |
| 门店关闭/商品下架 | business_status 非正常或不可售 | 从需求训练样本剔除，保留状态特征 |
| 系统库存异常 | 负库存、库存跳变、对账失败 | 进入数据隔离区，禁止进入正式快照 |
| 短时缺货 | 仅部分营业时段无货 | 使用 in_stock_ratio 作为权重或校正特征 |

|  | 首版可落地做法：先建立 stockout_flag、stockout_hours、sales_close_to_available、demand_censored 四个字段；对严重缺货样本剔除或降权，并在输出中返回 RECENT_STOCKOUT。后续再引入丢失销量恢复模型。 |
| --- | --- |

## 4.5 异常值、退货与缺失处理

| 问题 | 处理原则 |
| --- | --- |
| 负销量 | 区分退货与数据修订；净销量可为负但训练目标通常截断到非负需求，退货单独建特征 |
| 极端峰值 | 先判断是否真实活动、大客户订单或录入错误；真实事件保留并加入事件特征 |
| 连续零销量 | 区分无需求、未营业、下架、缺货和数据缺失，禁止统一当作零需求 |
| 价格缺失 | 优先使用最近有效价格，并增加 price_imputed 标记；不得用未来价格回填过去 |
| 主数据缺失 | 使用 UNKNOWN 类别并生成质量告警；核心字段缺失可阻止正式预测 |
| 重复记录 | 按业务主键和事件版本去重，保留最新有效记录与变更审计 |

## 4.6 数据新鲜度与训练快照

每次训练必须创建不可变的数据快照，记录所有源表版本、抽取时间、业务日期截止点、质量统计和修订范围。模型版本应能回溯到唯一训练快照。

{ "snapshot_id": "SNAP_20260816_001", "business_cutoff_date": "2026-08-15", "created_at": "2026-08-16T02:10:00+08:00", "source_versions": { "sales_daily": "20260816_0200", "inventory_daily": "20260816_0200", "sku_master_scd": "20260815_2300" }, "quality_status": "passed" }

训练数据快照元数据示例

# 5. 样本构造与特征工程

## 5.1 As-of 样本构造

训练样本必须模拟真实预测时点。对每个 as_of_date，只能使用当时已经存在且可被系统读取的数据。未来已知特征只允许使用计划在当时已确认的价格、促销和日历信息。

X(i,t) → Y(i,t,H) X(i,t) 仅含截止 t 可用信息；Y(i,t,H) 使用 t 之后 H 天真实需求作为标签。

| 字段类型 | 预测时是否可用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 历史观测 | 仅 t 及以前 | lag_1、lag_7、rolling_mean_28、过去缺货天数 |
| 未来已知 | 必须在 t 时已确认 | 节假日、计划促销、计划价格、营业日历 |
| 未来实际 | 禁止使用 | 实际成交价、实际到货日期、实际活动曝光、未来库存 |
| 静态/慢变 | 按 t 时有效版本 | 品类、品牌、门店等级、商品生命周期 |

## 5.2 标签构造

累计标签：对每个 horizon_days 计算未来 H 天需求总和，并把 H 作为特征，使一个模型支持多种保护期。

每日标签：可使用 future_offset=1…H 的长表形式训练，或训练多输出模型；首版建议长表形式，便于树模型部署。

被严重缺货截断的未来标签应剔除、降权或使用恢复后的需求标签，避免把无法成交误当作需求低。

对新品和退市商品增加生命周期状态，避免混合上市前零销量和真实零需求。

## 5.3 历史销量特征

| 类别 | 推荐特征 |
| --- | --- |
| 滞后值 | lag_1、2、3、7、14、21、28、35、56；同星期几 lag_7/14/28 |
| 滚动统计 | 7/14/28/56 天 mean、median、std、min、max、sum、非零天数 |
| 趋势 | 近 7 天均值 / 近 28 天均值、滚动斜率、环比、同比（数据足够时） |
| 间歇性 | 连续零销量天数、距上次非零天数、零销量占比、平均非零订单量 |
| 波动性 | 变异系数、峰均比、异常峰值计数、促销日与非促销日均值差 |
| 层级聚合 | 品类×地点、品牌×区域、SKU 全网、地点全品类的滞后与滚动统计 |

## 5.4 价格、促销与日历特征

| 类别 | 推荐特征 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 当前/计划价格、折扣率、相对 28 天中位价、价格变化率 | 预测时仅使用已知计划值 |
| 促销 | 活动类型、活动天数、距开始/结束天数、历史同类活动 uplift | 计划与实际必须分字段 |
| 日历 | 星期、月份、周末、法定节假日、节日前后距离 | 按地点日历与时区生成 |
| 营业 | 是否营业、营业时长、特殊闭店、渠道可售状态 | 闭店不应被解释为零需求 |
| 事件 | 开学季、发薪日、地区活动、天气等 | 仅在业务证明确有价值后引入 |

## 5.5 商品、地点与交叉特征

商品：SKU、品类、子品类、品牌、规格、包装、价格带、毛利带、保质期、生命周期。

地点：仓库/门店类型、区域、渠道、等级、配送范围、营业规模。

交叉：SKU×地点历史均值、品类×地点趋势、品牌×区域季节性、价格带×渠道促销敏感度。

高基数字段优先使用 CatBoost 原生类别处理、目标编码的时间安全版本，或在深度模型中使用 Embedding。

## 5.6 新品冷启动

新品没有足够自身历史时，使用商品属性、相似 SKU、品类上市曲线和计划价格促销完成冷启动。预测结果必须输出 NEW_SKU、LIMITED_HISTORY 和较低置信度。

| 阶段 | 主要信息来源 | 权重策略 |
| --- | --- | --- |
| 上市前 | 商品属性、相似 SKU、品类、计划门店与促销 | 完全依赖冷启动模型 |
| 上市 1–4 周 | 冷启动先验 + 新品短历史 | 逐周提高自身观测权重 |
| 成熟后 | 自身历史 + 全局共享规律 | 转入主全局模型或保持路由融合 |

## 5.7 间歇性需求

对于大量零销量的长尾商品，建议采用两阶段或专用分布模型：先预测需求是否发生，再预测发生时的数量；或使用 Tweedie、零膨胀负二项等目标。首版也可通过分群路由到专门的间歇性模型。

E[y] = P(y > 0) × E[y ¦ y > 0] 两阶段间歇性需求建模的基本分解。

## 5.8 防止数据泄漏的检查清单

| 检查项 | 必须满足 |
| --- | --- |
| 时间边界 | 所有历史特征的最大事件时间 ≤ as_of_date |
| 未来价格 | 仅使用 as_of_date 时已经确认的计划价格版本 |
| 促销标记 | 不得使用事后修订的“实际是否促销”回填历史预测时点 |
| 库存与到货 | 不得使用未来实际到货、未来盘点或未来取消订单 |
| 主数据 | 按有效期连接，不能把当前属性复制到过去 |
| 聚合统计 | 所有目标编码和均值编码必须在训练折内计算 |
| 标准化参数 | 只在训练窗口拟合，再应用于验证和测试 |

# 6. 模型路线、训练策略与模型路由

图 1  多商品销量预测的离线训练、发布与监控流水线

## 6.1 基线模型

任何复杂模型都必须与简单、可解释的时间序列基线比较。基线用于判断项目是否真正创造增量，也用于模型服务故障时的受控降级。

| 基线 | 公式/做法 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| Last value | 未来需求等于最近一期销量 | 短周期、稳定序列的最低基线 |
| Seasonal naive | 取上一周同星期或前四周同星期均值 | 具有明显周季节性的零售场景 |
| Moving average | 近 7/14/28 天均值 × 预测天数 | 稳定商品、累计需求 |
| Category ratio | 品类趋势 × SKU 历史份额 | 新品或稀疏商品的辅助基线 |

## 6.2 首版主模型

建议训练 CatBoost Quantile 或 LightGBM Quantile 全局模型。可为每个分位数单独训练模型，也可使用支持多分位数的统一框架。CatBoost 对高基数类别特征更友好；LightGBM 在大规模数值特征和训练速度方面通常更灵活。应通过同一冻结测试集比较后选择。

| 配置项 | 建议初始值/范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 累计需求 P50/P80/P90；每日需求 P50/P90 | 先覆盖业务关键分位数 |
| 树深 | 6–10 | 过深易记忆 SKU；需配合正则与回测 |
| 学习率 | 0.02–0.1 | 结合迭代轮数与早停 |
| 迭代轮数 | 500–3000，启用早停 | 以时间验证窗口选择最佳轮数 |
| 采样 | 行/列采样 0.7–1.0 | 降低过拟合并提升训练效率 |
| 正则 | L1/L2、最小叶子样本 | 控制高基数与稀疏组合过拟合 |
| 样本权重 | 销售额、ABC、数据质量、时间衰减 | 避免只优化大量低价值零销量样本 |

## 6.3 模型路由策略

| 商品类型 | 识别条件示例 | 模型路径 |
| --- | --- | --- |
| 成熟常规商品 | 历史 ≥ 90 天、非零比例较高 | 主全局分位数模型 |
| 间歇性商品 | 零销量比例 > 80% 或平均间隔较长 | 两阶段/间歇性模型 |
| 新品 | 上市天数 < 28 或有效历史不足 | 冷启动模型 + 相似 SKU |
| 强促销商品 | 销量主要由活动驱动 | 主模型 + 促销专属校正/uplift |
| 特殊头部 SKU | 业务价值高且规律独特 | 全局模型 + SKU 残差校正 |
| 退市/冻结商品 | 生命周期为退出或不可售 | 不预测或返回业务状态 |

## 6.4 分位数交叉与后处理

独立训练分位数可能出现 P90 < P80 或 P80 < P50。推理后必须执行单调性校正，并保持非负、单位一致和可解释的取整策略。

p50 = max(0, raw_p50) p80 = max(p50, raw_p80) p90 = max(p80, raw_p90) # 服务层保留小数；展示层再根据单位取整

## 6.5 深度模型的引入条件

当组合数量、历史长度、动态协变量和训练基础设施足够成熟后，可评估 Temporal Fusion Transformer、DeepAR、N-HiTS、PatchTST 等全局时序模型。深度模型必须在相同滚动回测与库存仿真上证明显著业务增益，否则不应仅因技术先进而替换树模型。

## 6.6 训练配置与可复现性

project: global_sales_forecast snapshot_id: SNAP_20260816_001 forecast_granularity: sku_location_day horizons: [7, 14, 21, 30] quantiles: [0.5, 0.8, 0.9] model_family: catboost_quantile feature_set_version: fs_v3 train_end: 2026-04-30 validation_windows: - [2026-05-01, 2026-05-31] - [2026-06-01, 2026-06-30] test_window: [2026-07-01, 2026-07-31] random_seed: 20260816 stockout_policy: downweight_and_flag artifact_registry: model_registry/global_sales_forecast

训练配置示例：所有关键参数进入版本控制并与模型工件绑定

# 7. 时间序列回测与评估体系

## 7.1 时间切分原则

禁止随机打乱训练/验证数据。推荐使用扩展窗口滚动回测：每个验证窗口只使用此前数据训练，并在多个季节、促销周期和业务月份重复评估。最终测试窗口在模型选择完成前保持冻结。

训练窗口 1：历史开始 → 2026-03-31；验证：2026-04 训练窗口 2：历史开始 → 2026-04-30；验证：2026-05 训练窗口 3：历史开始 → 2026-05-31；验证：2026-06 冻结测试：2026-07（仅最终候选模型评估一次）

## 7.2 统计指标

| 指标 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| MAE | 平均绝对误差，单位直观 | 高销量商品与低销量商品权重相同 |
| WAPE | 聚合误差，适合业务总体评估 | 需同时看 Bias，防止低估与高估抵消 |
| Bias | 识别系统性高估或低估 | 必须按品类、地点和 ABC 分层 |
| Pinball Loss | 评估每个分位数的预测质量 | 不同 q 不能直接与 MAE 同尺度比较 |
| Coverage | P80/P90 实际覆盖率 | 必须检查总体和分组校准 |
| MASE/RMSSE | 跨序列相对可比 | 需要稳定的季节基线定义 |

WAPE = Σ ¦ŷ - y¦ / Σ ¦y¦ 建议按销售量、销售额和核心 SKU 分别统计。

Bias = Σ (ŷ - y) / Σ y 负值表示总体低估，采购场景尤其需要关注。

## 7.3 分层评估切片

| 维度 | 切片示例 |
| --- | --- |
| 商品价值 | ABC、销售额、毛利贡献、缺货损失等级 |
| 需求形态 | 稳定、趋势、季节、间歇、促销、新品 |
| 数据质量 | 无缺货、近期缺货、主数据缺失、价格缺失 |
| 地点 | 仓库、门店、渠道、区域、门店等级 |
| 预测周期 | 7、14、21、30 天和实际保护期 |
| 业务场景 | 普通日、节假日、促销期、价格变化期 |

## 7.4 概率校准

若 P90 的真实覆盖率只有 75%，说明区间过窄；若达到 99%，可能过于保守。应计算覆盖率、区间宽度和分组稳定性，并可使用保序回归、共形校准或分组校正改善。

| 检查 | 判断 |
| --- | --- |
| P50 覆盖 | 真实需求不高于 P50 的比例应接近 50% |
| P80 覆盖 | 总体及核心切片应接近 80% |
| P90 覆盖 | 总体及核心切片应接近 90% |
| 区间宽度 | 不能以无限放宽区间换取高覆盖；需与业务库存成本平衡 |
| 分位数单调 | 100% 响应满足 P50 ≤ P80 ≤ P90 |

## 7.5 库存仿真回测

模型是否适合采购参考，必须通过历史库存仿真验证。仿真在每个历史订货日只使用当时可用数据，调用预测结果，再结合真实交期、库存和规则模拟后续缺货、库存与订单。

1.  在历史订货日生成 as-of 特征并取得模型预测。

2.  按业务服务水平选择预测分位数，由补货规则计算建议量。

3.  使用历史真实到货、销售和退货推进库存状态。

4.  统计缺货率、满足率、平均库存、周转天数、报废和紧急补货。

5.  与当前人工方案、季节朴素方案及候选模型比较。

## 7.6 模型晋级门槛

| 门槛 | 要求 |
| --- | --- |
| 基线改善 | 总体与核心切片均不劣于冻结基线；关键业务指标达到约定改善 |
| 偏差约束 | 核心 SKU、核心地点无持续系统性低估 |
| 校准 | 分位数覆盖率处于约定范围，且区间宽度合理 |
| 稳定性 | 跨月份、促销期和节假日无明显失效 |
| 工程质量 | 可复现、可注册、可回滚，推理接口通过契约测试 |
| 业务审查 | 异常商品清单、模型限制和风险标记得到业务确认 |

# 8. 预测输出、置信度与风险标记

## 8.1 输出结构

{ "request_id": "FORECAST_REQ_20260816_001", "status": "success", "as_of_date": "2026-08-16", "data_cutoff_time": "2026-08-16T02:00:00+08:00", "model_version": "global_demand_q_v12", "results": [ { "forecast_id": "FC_20260816_001928", "sku_id": "SKU_A_001", "location_id": "WH_SH_01", "horizon_days": 14, "scenario_id": "baseline", "quantity_unit": "piece", "cumulative_forecast": { "mean": 305.2, "p50": 295.0, "p80": 335.0, "p90": 360.0 }, "confidence": { "level": "medium", "score": 0.74 }, "data_quality_flags": [ { "code": "RECENT_STOCKOUT", "severity": "warning" } ] } ], "errors": [] }

预测服务响应示例

## 8.2 置信度设计

置信度不是模型概率本身，而是对“该预测是否处于模型熟悉且数据完整的范围”的综合质量评分。建议由以下组件组成，并保留可解释分项。

| 组件 | 示例判定 |
| --- | --- |
| 历史充分度 | 有效历史天数、非零观测数量、最近数据连续性 |
| 数据质量 | 缺货比例、缺失字段、库存异常、促销标签完整度 |
| 分布内程度 | 价格、折扣、季节和商品属性是否落在训练分布内 |
| 模型稳定性 | 不同回测窗口误差波动、模型间一致性 |
| 预测区间宽度 | 区间相对基准需求是否异常宽 |

| 等级 | 建议含义 | Agent 展示要求 |
| --- | --- | --- |
| high | 数据充分、场景处于训练分布、回测稳定 | 正常展示 |
| medium | 存在轻度缺货、历史有限或区间较宽 | 展示风险说明 |
| low | 新品、严重缺货、异常价格或关键字段缺失 | 明确建议人工复核，不用于自动动作 |

## 8.3 风险标记字典

| 代码 | 触发条件 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| RECENT_STOCKOUT | 近期存在明确或疑似缺货 | 历史销量可能低估需求 |
| DEMAND_CENSORED | 标签或近期观测受库存限制 | 降低置信度，必要时使用需求恢复 |
| NEW_SKU | 商品上市历史不足 | 使用冷启动模型 |
| LIMITED_HISTORY | 有效历史天数不足 | 区间变宽，提示复核 |
| STALE_FEATURE_DATA | 特征超出新鲜度阈值 | 禁止正式建议或使用缓存并标明时间 |
| OUT_OF_DISTRIBUTION_SCENARIO | 价格/折扣/事件超出训练范围 | 不应直接据此制定采购计划 |
| MODEL_FALLBACK | 主模型不可用，使用基线模型 | 必须披露降级来源 |
| PARTIAL_BATCH_FAILURE | 批量请求部分组合失败 | 返回成功项和逐项错误 |

## 8.4 后处理原则

非负约束：需求预测小于零时截断为零。

分位数单调：P50 ≤ P80 ≤ P90。

单位统一：服务层使用商品基础单位；箱/托等换算由商品或补货工具处理。

小数处理：服务层保留数值精度，Agent 展示层按业务单位四舍五入；不得改变工具原始数值含义。

异常上限：不能简单硬截断高预测；应触发 OUTLIER_FORECAST 并进入审核或备用模型。

# 9. 模型服务、批量预测与实时情景推理

图 2  预测模型服务、批量任务、缓存与 Agent Tool Adapter 的关系

## 9.1 服务边界

Forecast Service 是独立的模型推理服务。Agent 不加载模型文件，也不直接访问特征表；forecast_sales 工具适配层负责鉴权、租户上下文、参数校验、超时和结构化错误，再调用 Forecast Service。

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| Feature Pipeline | 生成时间安全的离线/在线特征并记录特征版本 |
| Model Registry | 保存模型工件、训练快照、指标、特征签名、审批和回滚状态 |
| Batch Forecast Job | 每日预计算全量 SKU×地点的标准周期预测 |
| Forecast Service | 按请求路由模型、读取特征、推理、后处理、输出风险标记 |
| Forecast Result Store | 按 forecast_id 保存结果、生成时间、来源和版本 |
| Tool Adapter | 将 Agent 工具协议映射为服务请求，并处理鉴权、重试和追踪 |

## 9.2 批量预计算

每日在销售和库存数据完成对账后运行，生成未来 7、14、21、30 天以及常用保护期的累计分位数。

按 tenant、location、品类分区写入结果库，支持 Agent 快速读取。

批量结果必须包含 generated_at、data_cutoff_time、prediction_source=precomputed。

对失败组合生成逐项错误和重试队列，不因少量失败丢弃整个批次。

## 9.3 实时情景推理

仅在用户提供结构化促销、价格或事件覆盖时触发，基准场景优先使用缓存。

校验情景日期、价格单位、折扣范围和训练分布；异常场景返回 OOD 标记。

实时推理结果与基准结果使用不同 scenario_id，并保存 request_id 与调用参数。

实时接口可限制单次 SKU 数量，超大批量进入异步任务或批量预测流程。

## 9.4 API 设计建议

POST /v1/forecast/cumulative POST /v1/forecast/daily POST /v1/forecast/scenario GET /v1/forecast/{forecast_id} GET /v1/models/{model_version}/metadata

| 性能场景 | 建议目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 缓存单 SKU 查询 | P95 < 300 ms | 不含 Agent 自身推理时间 |
| 实时单 SKU 情景 | P95 < 3 s | 视特征读取和模型复杂度调整 |
| 批量请求 | 支持部分成功和异步扩展 | 避免单个失败拖垮整个批次 |
| 接口可用性 | 建议 ≥ 99.5% | 与业务等级、容灾预算共同确定 |

## 9.5 幂等与缓存键

cache_key = hash(tenant_id, sku_id, location_id, as_of_date, horizon_days, scenario_payload, model_version, feature_version)

同一业务请求在数据、模型和情景均不变时应返回一致结果；模型或特征版本变化后自动失效。请求侧使用 idempotency_key 防止重试产生重复记录。

# 10. MLOps、监控、再训练与回滚

## 10.1 监控维度

| 层级 | 指标 |
| --- | --- |
| 数据 | 源表新鲜度、缺失率、重复率、销售/库存对账差异、缺货比例 |
| 特征 | 分布漂移、类别新增率、异常值比例、未来特征缺失 |
| 模型 | WAPE、Bias、Pinball Loss、P80/P90 覆盖率、区间宽度 |
| 业务 | 缺货率、服务水平、库存周转、紧急补货、建议接受率 |
| 服务 | QPS、P50/P95 延迟、错误率、超时率、缓存命中、部分失败率 |
| 治理 | 模型版本使用分布、回滚次数、低置信度比例、人工覆盖原因 |

## 10.2 再训练触发

| 触发类型 | 示例 |
| --- | --- |
| 固定计划 | 每周或每月重训，取决于业务变化速度 |
| 准确率退化 | 连续两个评估周期 WAPE 或 Bias 超过阈值 |
| 校准退化 | P90 覆盖率持续偏离目标范围 |
| 数据漂移 | 价格带、商品结构、地点结构或需求分布显著变化 |
| 重大事件 | 渠道改造、价格体系变化、商品大规模上新、供应中断 |
| 特征变更 | 新增核心数据源或修复缺货需求恢复逻辑 |

## 10.3 模型发布流程

1.  候选模型完成冻结测试和库存仿真，生成模型卡与异常切片报告。

2.  通过数据科学、业务和工程评审，注册为 staging 版本。

3.  影子运行：新旧模型同时预测，不影响 Agent 正式结果。

4.  小流量灰度：按租户、地点或 SKU 分组逐步放量。

5.  正式晋级：更新 active 版本并保留前一稳定版本。

6.  出现偏差、延迟或异常时，一键回滚到 last_known_good。

## 10.4 模型卡最低内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 身份 | model_version、训练日期、代码版本、训练快照、特征版本 |
| 适用范围 | 支持商品、地点、周期、场景和明确不支持范围 |
| 数据 | 历史区间、缺货处理、排除规则、样本量与切片分布 |
| 指标 | 总体和分层回测、校准、业务仿真、与基线比较 |
| 限制 | 新品、强促销、异常价格、数据缺失等风险 |
| 治理 | 审批人、上线时间、回滚版本、监控阈值 |

# 11. 实施计划、角色分工与交付物

## 11.1 参考实施阶段

| 阶段 | 主要工作 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| 0. 口径与数据盘点 | 统一销量、缺货、商品地点 ID、业务日期和预测范围 | 口径说明、源表清单、质量基线 |
| 1. 数据与基线 | 构建训练快照、as-of 样本、季节朴素与移动平均 | 数据集 V1、基线报告 |
| 2. 全局模型 | 训练 P50/P80/P90，完成滚动回测和切片评估 | 候选模型、特征清单、模型卡 |
| 3. 服务化 | 模型注册、批量任务、Forecast Service、结果库 | 可调用 API、运行手册 |
| 4. Agent 集成 | 由 forecast_sales 工具接入，完成契约和端到端测试 | 工具联调、审计链路 |
| 5. 灰度与优化 | 影子运行、业务试点、库存仿真与反馈闭环 | 上线报告、迭代清单 |

## 11.2 角色分工

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 业务负责人 | 定义销量口径、服务水平、优先 SKU、异常业务规则和验收目标 |
| 数据工程 | 源表接入、历史快照、质量校验、特征流水线和数据新鲜度 |
| 数据科学 | 样本、特征、模型、回测、校准、模型卡和误差分析 |
| MLOps/平台 | 训练编排、模型注册、部署、监控、灰度和回滚 |
| 后端工程 | Forecast Service、结果库、缓存、鉴权和 Tool Adapter 联调 |
| Agent 工程 | 工具 schema、意图路由、多工具编排、响应约束和审计 |
| 测试/质量 | 数据、模型、接口、性能、权限、异常和端到端验收 |

## 11.3 交付物清单

| 交付物 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据口径与字典 | 主键、字段定义、时间语义、缺货与退货处理 |
| 训练数据快照 | 不可变数据版本、质量报告、样本覆盖率 |
| 特征规范 | 特征定义、可用时间、计算逻辑、缺失策略 |
| 模型与模型卡 | 工件、版本、指标、适用范围、限制与审批 |
| 回测与库存仿真报告 | 统计指标、分层切片、业务指标、异常 SKU |
| Forecast Service | API、鉴权、批量与实时推理、错误码 |
| 运行与监控手册 | 任务依赖、告警、重试、再训练、回滚 |
| 测试报告 | 契约、性能、故障、数据泄漏和端到端用例 |

# 12. 测试、验收标准与风险控制

## 12.1 测试分层

| 测试类型 | 重点 |
| --- | --- |
| 数据单元测试 | 主键唯一、时间边界、非负/范围、缺失率、对账、SCD 有效期 |
| 特征测试 | as-of 安全、滞后窗口、未来特征版本、训练/推理一致性 |
| 模型测试 | 基线比较、滚动回测、校准、切片稳定、分位数单调 |
| 接口契约 | 字段类型、必填项、错误码、单位、版本和部分成功 |
| 性能测试 | 缓存查询、实时推理、批量吞吐、资源峰值、超时 |
| 故障测试 | 特征缺失、模型不可用、缓存过期、部分批量失败、回滚 |
| 端到端测试 | Agent 工具调用后数值完整传递、审计记录和用户提示 |

## 12.2 验收检查表

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 训练样本时间安全 | 抽样与自动检查均无未来信息泄漏 |
| A02 | 缺货处理可追踪 | 严重缺货样本有标记、处理策略和输出 flag |
| A03 | 模型超过基线 | 达到冻结的总体与核心切片门槛 |
| A04 | 分位数校准 | P50/P80/P90 覆盖率在约定区间 |
| A05 | 服务输出完整 | 成功响应含 ID、版本、日期、单位、置信度和 flags |
| A06 | 批量部分成功 | 单项失败不影响成功项，错误可重试 |
| A07 | 可回滚 | 灰度与回滚演练完成，上一稳定版本可恢复 |
| A08 | Agent 数值忠实 | Agent 展示数字与工具响应一致，无自行推测 |

## 12.3 主要风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 销量不等于需求 | 系统性低估并形成持续少采购 | 缺货标记、需求恢复、低置信度与业务复核 |
| 数据泄漏 | 离线指标虚高、上线失效 | as-of 数据模型、时间切分、自动泄漏检查 |
| 商品异质性过大 | 单一模型在部分品类失效 | 分层评估、分群路由、残差校正 |
| 促销外推 | 极端折扣预测不可靠 | 训练范围校验、OOD 标记、限制自动使用 |
| 模型漂移 | 上线后误差持续扩大 | 延迟真值监控、再训练触发、灰度与回滚 |
| 工具误用 | 把需求预测当最终采购量 | 接口描述、Agent 规则、固定工作流和响应模板 |
| 单位错误 | 件/箱混淆导致严重订单错误 | 基础单位强制、商品工具换算、契约测试 |

# 13. 附录

## 附录 A：核心字段字典

| 字段 | 类型 | 定义 | 质量规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| as_of_date | date | 预测基准业务日 | 所有输入事件时间不得晚于该日 |
| sku_id | string | 内部标准商品 ID | 必须存在于有效商品主数据 |
| location_id | string | 仓库/门店/渠道标准 ID | 必须存在于有效地点主数据 |
| sales_qty | decimal | 业务口径下的销量 | 区分退货；异常负值进入审计 |
| available_inventory | decimal | 可用于销售或分配的库存 | 与 on_hand、reserved 逻辑一致 |
| stockout_hours | decimal | 业务日内无可售库存小时数 | 范围 0–营业小时 |
| planned_price | decimal | as-of 时已确认的未来价格 | 需包含计划版本和生效日期 |
| horizon_days | integer | 未来累计预测天数 | 首版支持配置范围内正整数 |
| scenario_id | string | 基准或情景唯一标识 | 同一请求内唯一 |
| forecast_id | string | 单项预测结果唯一 ID | 持久化并可回查 |

## 附录 B：训练流水线伪代码

def train_global_forecast(snapshot_id, config): data = load_snapshot(snapshot_id) assert_quality_gate(data) samples = build_asof_samples( data=data, horizons=config.horizons, stockout_policy=config.stockout_policy ) train, validation_windows, frozen_test = temporal_split(samples) baseline = fit_seasonal_naive(train) candidates = [] for quantile in config.quantiles: model = fit_quantile_model( train, quantile=quantile, categorical_features=config.categorical_features ) candidates.append(model) report = rolling_backtest(candidates, baseline, validation_windows) calibrated = calibrate_quantiles(candidates, report) final_report = evaluate_once(calibrated, frozen_test) if promotion_gate(final_report): register_model(calibrated, snapshot_id, final_report) else: raise PromotionRejected(final_report)

## 附录 C：Forecast Service 请求示例

{ "items": [ { "sku_id": "SKU_A_001", "location_id": "WH_SH_01" } ], "as_of_date": "2026-08-16", "horizon_days": 14, "output_granularity": "both", "quantiles": [ 0.5, 0.8, 0.9 ], "scenarios": [ { "scenario_id": "baseline", "scenario_type": "baseline" } ] }

## 附录 D：模型上线前最终核对

| 核对项 | 状态 | 核对项 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据口径已由业务签字确认 | 待填写 | 训练快照可复现，质量报告通过 | 待填写 |
| 冻结测试与库存仿真达到门槛 | 待填写 | 模型卡、限制和风险标记完整 | 待填写 |
| 批量与在线接口通过契约/性能测试 | 待填写 | 监控、告警、灰度和回滚演练完成 | 待填写 |
| Agent 工具联调与数值忠实度测试通过 | 待填写 | 项目负责人最终批准 | 待填写 |